
C-6 Rediseño del Portal de ONG´s del MINFIN

	Hito/Act
	Descripción
	Fecha
	Producto
	Estado

	1
	Diagnóstico técnico y participativo del portal de ONG´s del MINFIN, con enfoque de experiencia de usuario.
	Junio-2026
	Diagnóstico técnico publicado
	Ya

	1.1
	Reunión con los Comités Técnico y de Usuarios de Datos Abiertos  del MINFIN
	Junio-2026
	Aportes, opiniones, sugerencias recibidas
	Ya

	
	
	
	
	

	2
	Ideación, conceptualización y diseño participativo del portal rediseñado
	Sep-2026
	Documento conceptual y otros medios de verificación de talleres, etc.
	Pend.

	2.1
	Convocatoria a mesas de trabajo para cocreación
	Julio-2026
	Listado participantes del CUDA
	Pend.

	2.2
	Realización de mesas de trabajo 
	Julio-2026
	Aportes, opiniones y sugerencias recibidas.
	Pend.

	2.3
	Sistematización de las propuestas
	Julio-2026
	Documento de sistematización
	Pend.

	2.4
	Elaboración de la propuesta conceptual
	Agosto-2026
	Documento de Diseño Conceptual
	Pend.

	
	
	
	
	

	3
	Prototipado, pruebas e iteración del portal rediseñado.
	Nov-2026
	Prototipo funcional del portal
	Pend.

	3.1
	Elaboración del prototipo funcional
	Sep-2026
	Documento de prototipo
	Pend.

	3.2
	Realización de pruebas de usabilidad
	Oct-2026
	Sistematización de resultados de pruebas
	

	3.3
	Validación del prototipado funcional
	Nov-2026
	Documento y maqueta de prototipo del portal
	

	
	
	
	
	

	4
	Desarrollo técnico del portal rediseñado. Programación e integración técnica del portal conforme a la especificación funcional validada mediante prototipos y pruebas con usuarios.
	Marzo-2027
	Portal rediseñado técnicamente concluido
	

	
	
	
	
	

	5
	Implementación, puesta en producción y seguimiento inicial de uso del portal rediseñado. 
	Mayo-2027
	Portal de ONG´s del MINFIN, rediseñado disponible públicamente.
	

	5.1
	Elaboración de campaña
	Abril-2027
	
	

	5.2
	Coordinación del evento de lanzamiento
	Abril-2027
	Agenda
	

	5.3
	Evento de Lanzamiento
	Mayo-2027
	Conferencia de prensa, listados, etc.
	

	5.4
	Campaña de comunicación y difusión 
	Mayo-2027
	Elementos de campaña
	

	
	
	
	
	

	6
	Diseño e institucionalización del mecanismo permanente de retroalimentación y mejora continua del portal. 
	Julio-2027
	Procedimiento institucional de gestión de retroalimentación ciudadana elaborado, aprobado y publicado.
	

	6.1
	Elaboración de procedimiento institucional para mejoras
	Junio-2027
	Documento preliminar de procedimiento institucional
	

	6.2
	Presentación en el CUDA
	Junio-2027
	Sistematización de opiniones en el CUDA
	

	6.3
	Aprobación y publicación de procedimiento institucional
	Julio-2027
	Documento final de procedimiento institucional para recibir aportes 
	






C-7 Aprovechamiento y uso de datos abiertos para la transparencia fiscal e innovación pública en Guatemala

	Hito/Act
	Descripción
	Fecha
	Producto
	Estado

	1
	Formación para el aprovechamiento de datos abiertos. Diseño e implementación del programa de charlas formativas en aspectos de transparencia fiscal.
	Dic-2026
	Programa de charlas formativas
	

	1.1
	Diagnóstico rápido de necesidades de formación y perfiles de usuarios: sociedad civil, academia, periodismo, sector público y ciudadanía territorial.
	jun-26
	Informe breve de necesidades
	Ya

	1.2
	Diseño de la metodología que se utilizará en las charlas formativas teniendo en cuenta principios andragógicos, materiales a utilizar y observando el enfoque de equidad y cobertura nacional.
	ago-26
	Documento metodológico del programa
	Ya 
Pend aprobación

	1.3
	Construcción del programa de charlas con base en la metodología establecida
	ago-26
	Currículo y kit de materiales
	Ya
Propuesta con Red Ciuddana

	1.4
	Gestión de alianzas con universidades, medios, organizaciones territoriales y redes ciudadanas para ampliar convocatoria.
	sep-26
	Listado de aliados y acuerdos de colaboración
	Pend.

	1.5
	Coordinación logística de las charlas 
	nov-26
	Documento de logística del programa
	

	1.6
	Implementación de charlas formativas y evaluación de aprendizaje.
	dic-26
	Charlas realizadas, listados, etc.
	

	
	 
	 
	
	

	2
	Hito 2: Evento de innovación para la promoción y uso de datos abiertos. Realización de un Encuentro Nacional de Datos Abiertos orientado a la generación colaborativa de productos-prototipos, visualizaciones, narrativas de datos- charlas formativas, a partir de información fiscal pública del MINFIN.
	[bookmark: RANGE!C18]marzo del 2027
	Encuentro Nacional de Datos Abiertos
	

	2.1
	Definición de la temática del encuentro:  "El impacto de los datos abiertos que presenta el MINFIN para el fortalecimiento de la transparencia fiscal, la innovación y la promoción de la participación ciudadana".
	ago-26
	Nota conceptual y agenda
	Ya
Pend aprobación

	2.2
	Definición de los aspectos logísticos del encuentro: lugar, fecha, convocatoria, expositores, etc.
	oct-26
	Plan logístico y listado de participantes
	Ya
Pend.
expositores

	2.3
	Convocatoria pública con enfoque de equidad, diversidad territorial y participación multiactor.
	ene-27
	Convocatoria, formulación y base de postulanetes
	

	2.4
	Desarrollo del encuentro y acompañamiento técnico a equipos.
	Marzo-2027
	Encuentro implementado
	

	
	 
	 
	
	

	3
	Hito 3: Jornadas de presentación y difusión pública de portales de datos abiertos del MINFIN. Implementación de una estrategia de difusión y presentación pública de los portales de datos fiscales del MINFIN, 
	Abril-2027
	Al menos dos jornadas públicas de presentación de portales realizadas.  
Al menos tres guías prácticas o tutoriales en lenguaje no técnico producidos y publicados
	

	3.1
	Elaboración de la estrategia de difusión y presentación pública de los portales de datos abiertos del MINFIN
	oct-26
	Estrategia de difusión
	

	3.2
	Jornada pública nacional dirigida a periodistas de datos, tanques de pensamiento, academia, OSC y ciudadanía interesada.
	nov-26
	Jornada nacional realizada
	

	3.3
	Jornada 2 de Presentación en los territorios, de los portales de transparencia del MINFIN dirigido a : redes de juntas municipales de auditoria social y ciudadanía interesada en datos abiertos. 
	nov-26
	Jornada territorial o híbrida realizada
	

	3.4
	Conceptualización de guías prácticas o video tutoriales para publicación en redes sociales y en portales de transparencia.
	feb-27
	Al menos 3 guías o videotutoriales realizados
	

	3.5
	Producción y publicación de las guías y videotutoriales.
	mar-27
	Documento de preguntas, observaciones y oportunidades de mejora
	

	
	 
	 
	
	

	4
	Hito 4: Consolidación del ecosistema, documentación de aprendizajes y canal formal de retroalimentación hacia el MINFIN.
	junio del 2027
	Comunidad de práctica en datos abiertos fiscales formalizada en el marco del CUDA 
	

	4.1
	Documentación del legado del MINFIN en datos abiertos fiscales: historia, oferta de datos, avances, desafíos y oportunidades.
	nov-26
	Documento de legado y aprendizajes
	

	4.2
	Producción de videotutoriales con fines educativos y de difusión sobre uso de portales, del MINFIN.
	ene-27
	Videotutoriales publicados
	

	4.3
	Producción de cápsulas  formativas sobre temas de interés como el Presupuesto Ciudadano, compras públicas,  etc.
	ene-27
	Cápsulas formativas publicadas
	

	4.3
	Experiencias de usuarios, sobre el uso de datos abiertos del MINFIN. (Entrevista, presentación, vide
o, presentados en el CUDA).
	abr-27
	Al menos 4 experiencias documentadas
	

	4.4
	Sitio para recepción de propuestas de mejora de los datos  a través del CUDA, a fin de fortalecer el aprovechamiento de datos del MINFIN.
	jun-27
	Canalúblico de retroalimentación activo
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1       C - 6  Rediseño del Portal de  ON G ´s   del  MINFIN    

Hito/A ct  Descri pción  Fecha  Producto  Estado  

1  Diagnóstico técnico  y participativo del  portal de ONG´s del  MINFIN, con  enfoque de  experiencia de  usuario.  Junio - 2026  Diagnóstico técnico  publicado  Ya  

1.1  Reunión con los  Comités Técnico y  de Usuarios de  Datos Abiertos  del  MINFIN  Junio - 2026  Aportes,  opiniones,  sugerencias   recibidas  Ya  

     

2  Ideación,  conceptualización y  diseño participativo  del portal  rediseñado  Sep - 2026  Documento  conceptual   y otros m edios de  verificación  de talleres,  e tc.  Pend .  

2.1  Convocatoria a  mesas de trabajo  pa ra cocreación  Julio - 2026  Listado participantes del  CUDA  Pend .  

2. 2  R ealización   de  mesas de trabajo   Julio - 2026  Aportes, opiniones y  sug erencias recibidas.  Pend .  

2. 3  Sistematización de  las propuestas  Jul io - 2026  Documento de  sistemat ización  Pend .  

2. 4  Elaboración de la  prop uesta  conceptual  Agosto - 2026  Documento de Diseño  Conceptual  Pend .  

     

3  Prototipado,  pruebas e iteración Nov - 2026  Prototipo funci o nal del  portal  Pend .  

