C-6 Rediseño del Portal de ONG´s del MINFIN

| Hito/Act | Descripción | Fecha | Producto | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico técnico y participativo del portal de ONG´s del MINFIN, con enfoque de experiencia de usuario. | Junio-2026 | Diagnóstico técnico publicado | Ya |
| 1.1 | Reunión con los Comités Técnico y de Usuarios de Datos Abiertos del MINFIN | Junio-2026 | Aportes, opiniones, sugerencias recibidas | Ya |
| 2 | Ideación, conceptualización y diseño participativo del portal rediseñado | Sep-2026 | Documento conceptual y otros medios de verificación de talleres, etc. | Pend. |
| 2.1 | Convocatoria a mesas de trabajo para cocreación | Julio-2026 | Listado participantes del CUDA | Pend. |
| 2.2 | Realización de mesas de trabajo | Julio-2026 | Aportes, opiniones y sugerencias recibidas. | Pend. |
| 2.3 | Sistematización de las propuestas | Julio-2026 | Documento de sistematización | Pend. |
| 2.4 | Elaboración de la propuesta conceptual | Agosto-2026 | Documento de Diseño Conceptual | Pend. |
| 3 | Prototipado, pruebas e iteración del portal rediseñado. | Nov-2026 | Prototipo funcional del portal | Pend. |
| 3.1 | Elaboración del prototipo funcional | Sep-2026 | Documento de prototipo | Pend. |
| 3.2 | Realización de pruebas de usabilidad | Oct-2026 | Sistematización de resultados de pruebas |  |
| 3.3 | Validación del prototipado funcional | Nov-2026 | Documento y maqueta de prototipo del portal |  |
| 4 | Desarrollo técnico del portal rediseñado. Programación e integración técnica del portal conforme a la especificación funcional validada mediante prototipos y pruebas con usuarios. | Marzo-2027 | Portal rediseñado técnicamente concluido |  |
| 5 | Implementación, puesta en producción y seguimiento inicial de uso del portal rediseñado. | Mayo-2027 | Portal de ONG´s del MINFIN, rediseñado disponible públicamente. |  |
| 5.1 | Elaboración de campaña | Abril-2027 |  |  |
| 5.2 | Coordinación del evento de lanzamiento | Abril-2027 | Agenda |  |
| 5.3 | Evento de Lanzamiento | Mayo-2027 | Conferencia de prensa, listados, etc. |  |
| 5.4 | Campaña de comunicación y difusión | Mayo-2027 | Elementos de campaña |  |
| 6 | Diseño e institucionalización del mecanismo permanente de retroalimentación y mejora continua del portal. | Julio-2027 | Procedimiento institucional de gestión de retroalimentación ciudadana elaborado, aprobado y publicado. |  |
| 6.1 | Elaboración de procedimiento institucional para mejoras | Junio-2027 | Documento preliminar de procedimiento institucional |  |
| 6.2 | Presentación en el CUDA | Junio-2027 | Sistematización de opiniones en el CUDA |  |
| 6.3 | Aprobación y publicación de procedimiento institucional | Julio-2027 | Documento final de procedimiento institucional para recibir aportes |  |

C-7 Aprovechamiento y uso de datos abiertos para la transparencia fiscal e innovación pública en Guatemala

| Hito/Act | Descripción | Fecha | Producto | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formación para el aprovechamiento de datos abiertos. Diseño e implementación del programa de charlas formativas en aspectos de transparencia fiscal. | Dic-2026 | Programa de charlas formativas |  |
| 1.1 | Diagnóstico rápido de necesidades de formación y perfiles de usuarios: sociedad civil, academia, periodismo, sector público y ciudadanía territorial. | jun-26 | Informe breve de necesidades | Ya |
| 1.2 | Diseño de la metodología que se utilizará en las charlas formativas teniendo en cuenta principios andragógicos, materiales a utilizar y observando el enfoque de equidad y cobertura nacional. | ago-26 | Documento metodológico del programa | Ya Pend aprobación |
| 1.3 | Construcción del programa de charlas con base en la metodología establecida | ago-26 | Currículo y kit de materiales | Ya Propuesta con Red Ciuddana |
| 1.4 | Gestión de alianzas con universidades, medios, organizaciones territoriales y redes ciudadanas para ampliar convocatoria. | sep-26 | Listado de aliados y acuerdos de colaboración | Pend. |
| 1.5 | Coordinación logística de las charlas | nov-26 | Documento de logística del programa |  |
| 1.6 | Implementación de charlas formativas y evaluación de aprendizaje. | dic-26 | Charlas realizadas, listados, etc. |  |
| 2 | Hito 2: Evento de innovación para la promoción y uso de datos abiertos. Realización de un Encuentro Nacional de Datos Abiertos orientado a la generación colaborativa de productos-prototipos, visualizaciones, narrativas de datos- charlas formativas, a partir de información fiscal pública del MINFIN. | marzo del 2027 | Encuentro Nacional de Datos Abiertos |  |
| 2.1 | Definición de la temática del encuentro: "El impacto de los datos abiertos que presenta el MINFIN para el fortalecimiento de la transparencia fiscal, la innovación y la promoción de la participación ciudadana". | ago-26 | Nota conceptual y agenda | Ya Pend aprobación |
| 2.2 | Definición de los aspectos logísticos del encuentro: lugar, fecha, convocatoria, expositores, etc. | oct-26 | Plan logístico y listado de participantes | Ya Pend. expositores |
| 2.3 | Convocatoria pública con enfoque de equidad, diversidad territorial y participación multiactor. | ene-27 | Convocatoria, formulación y base de postulanetes |  |
| 2.4 | Desarrollo del encuentro y acompañamiento técnico a equipos. | Marzo-2027 | Encuentro implementado |  |
| 3 | Hito 3: Jornadas de presentación y difusión pública de portales de datos abiertos del MINFIN. Implementación de una estrategia de difusión y presentación pública de los portales de datos fiscales del MINFIN, | Abril-2027 | Al menos dos jornadas públicas de presentación de portales realizadas. Al menos tres guías prácticas o tutoriales en lenguaje no técnico producidos y publicados |  |
| 3.1 | Elaboración de la estrategia de difusión y presentación pública de los portales de datos abiertos del MINFIN | oct-26 | Estrategia de difusión |  |
| 3.2 | Jornada pública nacional dirigida a periodistas de datos, tanques de pensamiento, academia, OSC y ciudadanía interesada. | nov-26 | Jornada nacional realizada |  |
| 3.3 | Jornada 2 de Presentación en los territorios, de los portales de transparencia del MINFIN dirigido a : redes de juntas municipales de auditoria social y ciudadanía interesada en datos abiertos. | nov-26 | Jornada territorial o híbrida realizada |  |
| 3.4 | Conceptualización de guías prácticas o video tutoriales para publicación en redes sociales y en portales de transparencia. | feb-27 | Al menos 3 guías o videotutoriales realizados |  |
| 3.5 | Producción y publicación de las guías y videotutoriales. | mar-27 | Documento de preguntas, observaciones y oportunidades de mejora |  |
| 4 | Hito 4: Consolidación del ecosistema, documentación de aprendizajes y canal formal de retroalimentación hacia el MINFIN. | junio del 2027 | Comunidad de práctica en datos abiertos fiscales formalizada en el marco del CUDA |  |
| 4.1 | Documentación del legado del MINFIN en datos abiertos fiscales: historia, oferta de datos, avances, desafíos y oportunidades. | nov-26 | Documento de legado y aprendizajes |  |
| 4.2 | Producción de videotutoriales con fines educativos y de difusión sobre uso de portales, del MINFIN. | ene-27 | Videotutoriales publicados |  |
| 4.3 | Producción de cápsulas formativas sobre temas de interés como el Presupuesto Ciudadano, compras públicas, etc. | ene-27 | Cápsulas formativas publicadas |  |
| 4.3 | Experiencias de usuarios, sobre el uso de datos abiertos del MINFIN. (Entrevista, presentación, vide o, presentados en el CUDA). | abr-27 | Al menos 4 experiencias documentadas |  |
| 4.4 | Sitio para recepción de propuestas de mejora de los datos a través del CUDA, a fin de fortalecer el aprovechamiento de datos del MINFIN. | jun-27 | Canalúblico de retroalimentación activo |  |